МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ №155» г. Перми

РАЙОННЫЙ КОНКУРС

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

«ЗАКАМСК – ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ»

Номинация

«Родной район – мой дом – моя  забота»

ОТЧЕТ о реализации

СОЦИАЛЬНого проекта

Мой любимый

школьный дворик!

Июнь-сентябрь 2013года

РАЙОННЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

«ЗАКАМСК – ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ»

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ

по социально-значимому грантовому проекту

«Мой любимый школьный дворик!»

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа

для детей с ограниченными возможностями здоровья №155» города Перми

МЕРОПРИЯТИЯ, ВЫПОЛНЕННЫЕ В ХОДЕ ПРОЕКТА

| № | Мероприятия | Дата проведения | Результат |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Утверждено место для установки детского игрового комплекса. Внесены изменения в смету Проекта. | 1-15 июня 2013 | Совместно с Управляющим советом школы определено место на территории школы, наиболее подходящее для установки детской площадки. Решено не расходовать денежные средства на специалиста по проектно-сметной документации. Было решено внести изменения в утвержденную смету по проекту. |
|  | Произведены вырубка, кронирование и вывоз старых деревьев на месте установки игрового комплекса. Подготовлены отдельные участки двора, выполнены земельные работы, убран мусор, старые сооружения | 15 июня – 15 августа 2013 | Данные работы произведены за счет средств школы. Над расчисткой территории работала не только подрядная обслуживающая организация, но трудовой отряд из числа детей в возрасте от 14 лет под руководством учителя Заякина Сергея Борисовича. Демонтирован старый бассейн. |
|  | Куплен и привезен песок для выравнивания места для площадки | 20 июля 2013 | Высыпан на место, определенное для детской площадки. |
|  | Подана заявка на установку детской площадки, заказаны необходимые оборудование и материалы | 05 июля 2013 | Заказано выбранное по каталогу оборудование. |
|  | Установлена специалистами детская игровая площадка | 21-22 августа 2013 | Специалистами компании ООО «Лидер» установлена детская игровая площадка |
|  | Песок равномерно раскидан по территории игровой площадки. | 24 августа -07 сентября 2013 | Раскидывался силами старших учеников и родителей, а также педагогов |
|  | Проведено открытие детской игровой площадки на культурно-массовом мероприятии «День здоровья» | 11 сентября 2013 | Детский спортивный комплекс был использован во время проведения Дня здоровья – стал одной из спортивных станций. |
|  | Напечатан информационный лист, материалы реализации Проекта размещены на сайте | 15-20 сентября 2013 |  |

Главная цель проекта «создание необходимых условий для физического развития, реабилитации, оздоровления, культурного отдыха детей с ограниченными возможностями здоровья посредством благоустройства территории школьного двора» достигнута.

Учащиеся младших  классов во время прогулки имеют возможность позаниматься спортом на спортивном комплексе, покачаться на качелях, а педагоги в это время могут присесть на скамейку. В хорошую погоду родители с детьми после уроков любят поиграть на новой детской площадке.

.

Проект «Мой любимый школьный дворик» помог создать благоприятные и безопасные условия для ведения образовательного процесса, способствовал улучшению материально-технической базы школы в части оснащения дополнительными спортивными сооружениями, малыми игровыми формами, а также придал эстетичность внешнему виду пришкольной территории.

Отчет составил руководитель Проекта                                 Л.Ф. Целоусова

РАЙОННЫЙ КОНКУРС СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

«ЗАКАМСК – ТЕРРИТОРИЯ СЧАСТЬЯ»

ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ по расходованию финансовых средств

по социально-значимому грантовому проекту

«Мой любимый школьный дворик!»

Муниципальное бюджетное специальное (коррекционное) образовательное учреждение

для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья

«Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа

для детей с ограниченными возможностями здоровья №155» города Перми

Обоснование изменения утвержденной сметы.

В ходе выполнения работ по выше названному проекту Управляющим советом школы было решено не расходовать денежные средства на специалиста по проектно-сметной документации.

В связи с чем возникла необходимость изменить смету расходов по отдельным разделам.

Использование финансовых средств:

|  | Наименование | Кол-во | Цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Приобретение оборудования и предметов длительного пользования, запланированных по проекту |  |  | 90 000,0 |
| 1 | СО 1.30 Спортивный комплекс 2700*1900*2520 | 1 | 55 000 | 55 000 |
| 2 | ДИО 1.01 Качели с жестким подвесом 1700*1400*1900 | 1 | 15 000 | 15 000 |
| 3 | ДИО 3.02 Качалка-балансир металлическая 3000*750*500 | 1 | 10 000 | 10 000 |
| 4 | МФ 1.03 Лавочка со спинкой 2000*500*800 | 1 | 5 000 | 5 000 |
| 5 | МФ 6.09 Вазон шестигранный 1100*1000*350 | 1 | 5 000 | 5 000 |
|  | Приобретение расходных материалов |  |  | 10 000,0 |
| 1 | Песок речной средний (с доставкой) | 20 тонн | 423,73 | 10 000 |
|  | Итого |  |  | 100 000,0 |

Отчет составил руководитель Проекта                                      Л.Ф. Целоусова

Директор 									С.А. Строганова

МБС(к)ОУ «С(к)ОШ для детей с ОВЗ № 155» г. Перми